IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Bunkas ciema ūdenssaimniecības investīciju projekts

Priekules novada dome 2011.gada februārī iesniedza pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai Darbības programmā 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūras pakalpojumi „ prioritātē Nr.3.4. „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 3.4.1.”Vide”, aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Līgums par projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema  ūdenssaimniecība” realizāciju un finansējuma piešķiršanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts 2011.gada 2.jūnijā. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 229 607, 72, no kā Ls 195 166,55 jeb 85 % finansējums ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Projekta realizācijas rezultātā plānots Bunkas ciemā samazināt dzeramā ūdens zudumus par 27 %,  novērst infiltrāciju kanalizācijas sistēmā par 23 %. Uzlabosies piegādātā ūdens un vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte.

2011.gada novembrī tika izsludināts būvdarbu  konkurss, kurš beidzās bez rezultāta.  Atbilstoši VARAM vadlīnijām sadārdzinājuma gadījumā, tika pārskatīts TEP un tehniskais projekts ar domu samazināt apjomu un palielināt  neattiecināmās izmaksas.

2012. gada septembrī tika pabeigts atkārtotais iepirkums un saņemts ŪBK akcepts par izmainīto TEP. Tāpēc 05.10.12012. tika parakstīts līgums būvdarbu līgums ar iepirkuma konkursā uzvarējušo firmu SIA „Grobiņas SPMK”  un 22.10.2012. sākās būvdarbi.

Līdz ziemas sākumam tika izbūvēta gandrīz visa ūdensvada trase, puse kanalizācijas trases un attīrīšanas iekārtas. 15.12.2012. firma pieprasīja tehnoloģisko pārtraukumu. Tehnoloģiskais pārtraukums ievelkas līdz marta beigām, ilgstošās ziemas dēļ . Marta sākumā būvdarbi atsākās, neskatoties uz to, ka zeme ir sasalusi un rodas problēmas tranšeju rakšanā.